网 站 建 设 合 同

甲 方 ：

乙 方 ：  昆明天度网络信息技术有限公司

签约地点： 昆明市盘龙区     签约时间：        年      月     日

合同自编号：  TD-

根据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市各级相关部门关于互联网管理的有关法律、法规的规定，甲方委托乙方进行网站建设（以下简称“网站”），经双方友好协商达成以下协议：

第一条：合同内容、合同金额、开发进度及付款方式、验收事宜

由本合同附件载明（附后） 。
     第二条：甲方的权利和义务
     2-1、按本合同附件载明的付款方式和时间向乙方支付合同费用。

2-2、甲方应在本合同签订后的7日内，向乙方提供设计、开发、制作网站所需的全部资料（包括但不限于：栏目结构、公司简介、LOGO及其他文字、图片、照片等）；甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法，并不侵犯任何第三方合法权益。

2-3、甲方应在网站建设过程中对乙方给予积极配合，并及时对乙方的阶段性工作成果（包括但不限于：网站设计完成、网站功能完成、网站上线）进行书面验收确认或书面提出明确、具体、可执行的修改要求。

2-4、如果本网站需要与第三方平台、数据库、软件进行通信或链接，甲方应及时向乙方提供第三方接口（包括但不限于短信接口、支付接口、微信接口、数据库接口、软件接口等）；如果本网站需要独立硬件设备作为基础，甲方应及时向乙方提供本网站运营所需的硬件设备及第三方软件（包括但不限于数据库软件、中间件软件、操作系统等）；若双方另有约定则从其约定。

2-5、甲方应对自己网站的合法性负责；甲方应当事先取得国家机关按法律法规规定的批准、许可和网站ICP备案号，并确保该信息真实一致；甲方应对自己网站上的言论承担责任，甲方应在符合国家相关法律法规的规定和社会公共利益的前提下使用本标的，保证不违反国家法律法规的规定，并不侵犯任何第三方的合法权益。甲方知晓并承诺：若因违反2-1、2-2、2-3、2-4、2-5条款将可能引发网站交付延期、合同无法执行、给乙方带来损失等后果，由此引发的责任和损失由甲方承担。
    2-6、在网站建设过程中，若甲方已签署《网站设计确认书》后又提出对网站设计变更、修改、增加等要求的，经乙方评估并认为可执行的情形下，甲方应另行向乙方支付相关费用，其网站交付时间顺延；在网站建设过程中，甲方提出的修改意见和要求必须在本合同约定范围内，提出超出本合同约定范围的，经乙方评估并认为可执行的情形下，甲方应另行向乙方支付相关费用，其网站交付时间顺延。

2-7、若因甲方在第三方购买和使用的域名、主机等问题（包括但不限于域名解析出错、未按时续费、主机宕机等）导致网站无法浏览、被关闭、数据丢失等后果，乙方不承担责任。

2-8、甲方对其定制开发的网站设计、网站功能拥有版权和使用权，乙方拥有作品署名权。

第三条：乙方的权利和义务
     3-1、在甲方按本合同约定全面履行付款义务并提供全部资料且经乙方确认后，乙方开始进行网站设计和程序功能开发，乙方应按照本合同约定按时完成网站建设工作并通知甲方进行验收。

3-2、乙方应在网站建设完成后归还甲方提供的全部资料，在网站建设完成后1个月内，乙方对甲方提供的资料承担保管义务，逾期乙方不承担保管义务。

3-3、乙方根据甲方的书面要求并结合项目的实际需求，为甲方举办不超过3天的免费培训（包括但不限于技术培训、网站后台管理使用培训、网站运营推广培训等），培训地点为乙方所在地。
    3-4、乙方应为甲方提供免费1年的网站售后服务，但网站售后服务不能超出本合同所约定的服务范围、不包括网页设计、网站程序及使用功能的修改及增加，不包括网站资料的录入、修改和图片处理。

第四条 甲方不能按时支付合同费用和相关必须资料，导致的工期延误，其责任由甲方承担，并赔偿因此给乙方造成的损失。
     第五条 甲乙双方应当严格保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密（包括但不限于技术和经营信息）。未经对方事先书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方，法律法规或政府执法部门要求的除外。
     第六条 本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
      第七条 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。
     第八条 违约责任

8-1、任意一方提前解除本合同都应承担违约责任。若甲方提前解除本合同则无权要求乙方返还已付款项，并另对乙方赔偿违约金；若乙方提前解除合同则应向甲方返还已付款项并对甲方赔偿违约金。如果双方另有约定的，从其约定。
     8-2、在合同履行过程中，如因甲方原因（包括但不限于公司破产、注销、拖延履行义务、提出超出本合同约定范围的要求等）导致无法继续履行本合同的，视为甲方违约。因甲方违约的，甲方除无权要求乙方返还已付款项，还应继续向乙方支付本合同约定的剩余款项和本合同总价款20%的违约金。

8-3、因乙方违约的，甲方有权要求乙方承担继续履行、重新设计制作等违约责任，若乙方违约给甲方造成直接经济损失的，乙方需向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

8-4、因不可抗力导致本合同无法履行的，各方互不承担违约责任。但乙方有权扣除基于甲方已确认部分的工作成果所对应的相关费用（包括但不限于设计费、开发费、税费等）；如甲方已支付的合同款项不足以扣除的，甲方有义务继续支付相关费用。
    8-5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。前款权利不因本合同的终止、撤消、无效而消失。
     第九条 法律适用及争议解决

9-1、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均适用于中华人民共和国法律。

9-2、双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。本合同的终止、撤消、解除、无效不应影响前款约定的效力。
    第十条  如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。
    第十一条  无论因何种原因导致本合同的终止、撤消、解除、无效，对于甲方已确认的工作成果所对应的费用，乙方均不予退还。

第十二条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同以书面、传真或者电子邮件送达相关文件为合法有效的方式，对各方具有法律约束力。以传真或电子邮件送达的，一方将文件送达到对方指定传真或电子邮箱即视为有效送达。

第十三条 本合同（包括附件、补充协议）构成双方之间就本项目网站事宜达成的最终合同，根据后优于前的原则，之前就本合同有关事宜及需要达成的意向书、会议纪要、单方承诺、来往函件等与本合同约定有内容不一致的，均以本合同约定内容为准。
     第十四条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经核对文字无异、内容相同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：昆明天度网络信息技术有限公司

电话：                                            电话：400-739-1200

传真：                                            传真：0871- 63365715

地址：                                            地址：昆明市环城南路云纺国际商厦A座18层

手机：                                            网址：http://www.ynyes.com

邮箱：                                            邮箱：info@ynyes.com

签署人：                                          签署人：

[以下无正文]

附件一：合同内容、合同金额、开发进度及付款方式、验收事宜

一、合同内容

| 项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 聚尊手工艺大师商城平台 |
| 网站域名 | 无 |
| 域名注册 | 要注册的域名： （ 个/ 年） |
| 虚拟主机 | 年，配置： |
| 网站设计 | □PC版网站 □手机触屏版网站 □微信公众号申请 □微网站 □安卓版APP应用 □苹果版APP应用（若无勾选则无该服务项目） |
| 应用系统 |  |
| 次年续费 | 域名注册及虚拟主机按照 ￥ 元/年进行缴费 |

二、合同金额：

本合同金额总计：人民币 ￥                元 (大写：                                  ) 。

三、开发进度、验收事项及付款方式：

3-1 付款方式

甲方在20       年       月       日之前向乙方付清合同全款。

3-2 开发进度

3-2-1、乙方在前款约定的工作开始后         个工作日内完成网站界面设计稿并通知甲方验收，甲方应在三个工作日内验收完毕。若验收合格，甲方应签署《网站设计确认书》；若验收不合格，甲方应在验收期限内书面提出合理、可执行修改意见，乙方予以及时修改或者重新设计，并再次通知甲方验收。

3-2-2、乙方在甲方签署《网站设计确认书》之日起          个工作日内完成网站制作并提交测试版给甲方验收，甲方应在一周内验收完毕。若验收合格，甲方应签署《验收报告》；若验收不合格，甲方应在验收期限内书面提出合理、可执行修改意见，乙方予以及时修改和调整，并再次通知甲方验收。

3-3 验收标准和验收后修改补充

3-3-1、无文字拼写及图片错误（以甲方提供的材料为标准）。

3-3-2、包含本附件第一条中双方所确认的功能需求。

3-3-3、若甲方在上述验收期限内未验收、也未提出书面修改意见的，验收期限届满即视为甲方已经验收合格。

3-3-4、验收合格后，如甲方需要对网站进行修改，乙方可根据改动情况酌情优惠收取制作费。

3-3-5、甲方指定             为项目负责人，负责与乙方联络、协调、提出修改意见、传递文件、签署确认验收文件等。甲方变更负责人时，必须以书面形式通知乙方，否则造成的全部损失由甲方承担。

四、其它备注（备注栏填写的内容需双方盖章确认后方有效）：

附件二：功能构架流程图及报价周期

平台结构图

平台用户注册流程图

作品定制流程图

活动信息发布及报名流程图

平台拍卖流程图

作品购买流程图

功能需求说明

## 系统需求

根据对系统的分析，把该系统划分为四个子系统：基于用户的电子商务网站、基于手工艺大师的电子商务网站，后台管理网站以及数据库管理子系统。

## 功能需求

根据对该系统的分析，该系统应具有如下功能

- 用户登录（普通用户）

用户登录后能执行该子系统的所有功能，即可以进行信用户信息管理

  - 配置用户的收货信息（收货人、收货地址、邮编），每个用户允许有多个收货信息，下订单时如果是第一次下订单，则要求添加收货信息。否则使用最近使用过的收货信息，允许对最近使用的收货信息进行修改。

  - 修改用户的基本信息，除了分配给该用户的用户名ID和手机号以外，用户可以修改所有其他信息。

- 浏览大师分类目录：用户能够浏览手工艺大师分类目录。在主页上，应向用户显示大师分类目录清单，用户选择了一个目录分类之后，应能显示该类别下的实际大师的图片（如果有）、大师名称、简单描述、大师收藏及分享。大师分类目录如下：

一级目录分类：金、木、土、石、布、其他

二级目录分类如下：

金（金、银、铜、锡、铁、钢、铝、钛、铂）

木（木雕、木刻、根雕、竹编、草编、木拆、木挂、木饰、干燥花、叶编、漆器、藤编、核桃、秸秆）

土（陶、瓷、泥塑、石膏、玻璃）

石（石刻、玉刻/雕、水晶、玛瑙、奇石、蜜蜡、砂岩）

布（扎染、蜡染、刺绣、布编、手织）

其他 （牙雕、树脂、沙画、皮艺、纸艺、角雕、贝雕、蛋画）

注意：大师二级分类目录在后台不固定死了，可以由我们后台管理人员自行添加修改，对应目录层级下面的大师排列顺序按积分数值由高到低进行排序。大师的积分按照大师卖出去的作品金额进行核算，一元钱为一分积分。

- 大师信息维护和显示：

大师信息维护（大师信息的增、删、改）：

（1）添加大师信息：后台管理人员可以自行添加大师的较大照片、大师的荣誉证书、N个不同作品展示图片、大师视频、大师的名称、大师的简介、大师的详细说明（大师基本信息、大师阅历）、N个不同作品信息（作品名称、作品简介、价格信息）、你可能喜欢的大师——同类大师推荐（图片链接）。

（2）修改大师信息：后台管理人员可以自行修改大师的较大照片、大师的荣誉证书、N个不同作品展示图片、大师视频、大师的名称、大师的简介、大师的详细说明（大师基本信息、大师阅历）、N个不同作品信息（作品名称、作品简介、价格信息）、你可能喜欢的大师——同类大师推荐（图片链接）。

（3）删除大师信息：后台管理人员可以自行删除大师的信息，后台一旦删除了大师的信息，那么前端页面就不显示已删除的大师信息，但是后台系统仍然保存该大师的相关信息数据。

（4）发布大师信息：后台管理人员对大师信息进行增、删、改之后，就可以直接发布大师信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

（5）显示大师信息：显示大师的较大照片、大师名称、大师简介、该大师的详细说明页面链接（大师基本信息、大师荣誉证书、大师阅历）、大师10个作品展示（作品名称，作品简介，价格信息，加入购物车）、大师收藏及分享、显示有多少人收藏过、你可能喜欢的大师——同类大师推荐（图片链接）。

注意：大师详情页面前端只显示10个作品展示，而大师维护后端可以添加N个大师作品，作品一旦下架之后，系统自动补充新作品代替已经下架作品的位置。

- 作品信息维护和显示：

作品信息维护（大师信息的增、删、改）：

（1）作品上架信息：后台管理人员可以自行添加作品的较大照片、作品的细节图片、作品的展示图片、你可能喜欢的——同类作品推荐（图片链接）、作品的简介、作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费）、作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、作品的名称、作品的价格、作品的详细说明页面（图片+文字）、制作过程（图片+文字）

（2）修改作品信息：后台管理人员可以自行修改作品的较大照片、作品的细节图片、作品的展示图片、你可能喜欢的作品——同类作品推荐（图片链接）、作品的简介，作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、作品的名称、作品的价格、作品的详细说明页面（图片+文字）、制作过程（图片+文字）

（3）作品下架信息：系统可以自动对已经卖出的作品进行下架，而作品下架完毕之后，系统自动补充已下架作品的位置。作品一旦下架，那么在前端页面就不显示已下架的作品信息，但是后台系统仍然保存该作品的相关信息数据。

（4）发布作品信息：后台管理人员对作品信息进行增、删、改之后，就可以直接发布作品信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

（5）显示作品信息：作品的较大图片、作品细节查看、作品放大缩小查看、作品收藏及分享、作品名称、作品简介、作品属性（共性和异性）、价格信息、立即购买、加入购物车、该作品的详细说明页面（图片+文字）、制作过程（图片+文字）、显示有多少人收藏过、购买须知文字、售后服务文字、你可能喜欢的作品——同类作品推荐（图片链接）。

注意：大师详情页面前端只显示10个作品展示，而大师维护后端可以添加N个大师作品，作品一旦下架之后，系统自动补充新作品代替已经下架作品的位置。其中作品的属性分为：共性和异性，每一件作品的共性都必须的显示在固定的位置，而异性则以文字的形式来显示。（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费为共性，而容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等为异性）。

- 搜索大师和作品：用户能够根据作品的名称、大师名字等特征进行搜索符合条件的大师和作品，也可以精准搜索。

- 购买作品：用户能够把作品放入购物车。

- 拍卖作品：

（1）先由后台管理人新建竞拍专场，编辑相应的信息（竞拍专场主题、竞拍专场宣传图片、专场竞拍的起止时间，竞拍专场竞拍作品数目），然后把竞拍作品归类于竞拍专场，接着对竞拍作品进行相关信息的添加（竞拍作品名称、竞拍作品大师、竞拍作品简介、竞拍作品属性（共性与异性）、竞拍作品细节查看、竞拍作品放大缩小查看、竞拍作品起拍价、竞拍出价须知：围观人数、出价人数、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍作品起拍价、竞拍加价幅度、竞拍须知文字、售后服务文字），前端页面要显示出价记录。

（2）消费者在竞拍时间范围内可以进行不限制次数出价。消费者在前端页面点击竞拍作品的大师名字，可进入到该大师的详情页面。

（3）竞拍作品信息维护和显示：

竞拍信息维护（竞拍信息的增、删、改）：

1）添加竞拍专场信息：后台管理人员可以自行添加竞拍专场的宣传图片、设置竞拍专场的竞拍起止时间，竞拍专场竞拍作品数目。

2）竞拍作品上架信息：后台管理人员可以自行添加竞拍作品的较大照片、竞拍作品的细节图片、竞拍作品的展示图片、竞拍专场的主题、竞拍专场的简介、竞拍专场的竞拍作品数目；竞拍作品的名称、竞拍作品的大师（文字链接）、竞拍作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），竞拍作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、竞拍作品的起拍价、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍加价幅度、竞拍作品简介、竞拍作品的详细说明页面（图片+文字）。你可能喜欢的竞拍作品——同类推荐（图片链接）。

3）编辑竞拍专场信息：后台管理人员可以自行编辑竞拍专场的宣传图片、设置竞拍专场的竞拍起止时间，竞拍专场竞拍作品数目；

4）编辑竞拍作品信息：后台管理人员可以自行编辑：竞拍作品的较大照片、竞拍作品的细节图片、竞拍作品的展示图片、竞拍专场的主题、竞拍专场的简介、竞拍专场的竞拍作品数目；竞拍作品的名称、竞拍作品的大师（文字链接）、竞拍作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），竞拍作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、竞拍作品的起拍价、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍加价幅度、竞拍作品简介、竞拍作品的详细说明页面（图片+文字）。你可能喜欢的竞拍作品——同类推荐（图片链接）。

5）竞拍专场下架信息：系统可以自动对已经竞拍结束的竞拍专场进行下架，竞拍专场一旦下架，前端页面就显示该竞拍专场已经结束拍卖，后台系统仍然保存该竞拍专场的相关信息数据。

6）竞拍作品下架信息：系统可以自动对已经竞拍的作品进行下架，竞拍作品一旦下架，那么前端页面就显示该竞拍作品已经结束拍卖，后台系统仍然保存该竞拍专场的相关信息数据。

7）发布竞拍专场和竞拍作品信息：后台管理人员对竞拍专场和竞拍作品信息进行增、删、改之后，就可以直接发布作品信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

8）显示竞拍专场和竞拍作品信息：竞拍专场的主题、竞拍专场的简介、竞拍专场的竞拍作品数目；竞拍作品的名称、竞拍作品的大师（文字链接）、竞拍作品属性（共性与异性）、竞拍作品细节查看、竞拍作品放大缩小查看、竞拍作品起拍价、竞拍出价记录、竞拍出价须知：围观人数、出价人数、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍作品起拍价、竞拍加价幅度、竞拍须知文字、售后服务文字），竞拍作品的起拍价、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍加价幅度、竞拍作品简介、竞拍作品的详细说明页面（图片+文字）。确认出价、取消出价、加价按钮、竞拍须知文字、售后服务文字、你可能喜欢的竞拍作品——同类推荐（图片链接）。

注意：拍卖模式为明拍，显示竞拍过程中的所有出价记录（竞拍状态：胜出/淘汰、竞拍人：手机号码后四位隐藏、竞拍时间：精准到秒、竞拍价格：精准到角）。保证金的数值由后台管理人员自行添加，保证金为全额冻结。系统自动淘汰价低者，出价最高者胜出。

其中作品的属性分为：共性和异性，每一件作品的共性都必须的显示在固定的位置，而异性则以文字的形式来显示。（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费为共性，而容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等为异性）。

- 定制作品：消费者在定制堂发布定制需求文字以及联系方式，由后台管理人员进行审核，审核通过，就直接显示在前端页面，审核不通过，则及时向消费者反馈由于什么原因导致不能发布定制需求。所有用户均可以看到不同消费者的定制需求文字，但不能看到其的联系方式，只有大师才能看到消费者的联系方式。

定制信息维护（定制信息的增、删、改）

（1）审核用户定制信息：后台管理人员可以查看浏览用户发布的定制信息，并自行判断此信息是通过还是驳回。

（2）驳回用户定制信息：后台管理人员可以查看浏览用户发布的定制信息，如果用户发布的定制信息违背“聚尊手工艺大师”商城平台的使用协议”，那么后台管理人员及时反馈用户为什么审核不通过。对驳回的定制信息可以反馈不通过的原因。

（3）取消用户定制信息：后台管理人员可以取消已经发布的定制信息，后台一旦取消的定制消息，前端页面就不显示已发布的定制信息，但是后台系统仍然统一保存该定制的相关信息数据。

（4）删除定制信息：后台管理人员可以定期（1-3年）删除已经发布的定制信息，删除定制信息时，那么前端页面就不显示已删除的定制信息，但是后台系统仍然统一保存该定制的相关信息数据。

注意：用户可以对已经发布过的定制作品消息进行修改或取消，取消的定制消息前端页面不显示，修改后重新发布时需要后台管理人员再次审核，而删除不需要审核。后台管理人员也可以取消用户发布的定制作品消息。在浏览、发布定制作品需求的时候，需要显示定制须知文字说明。

- 活动发布：后台管理人员在活动管理里面进行活动内容消息的编辑，活动主题/分类可自行定义添加，活动形式可分为需要报名和不需要报名的，需要报名的活动又分为有名额限制和无名额限制，活动详情内容多种多样，可以是文字、图片、视频、音频等。

活动信息维护（活动信息的增、删、改）

（1）添加活动信息：后台管理人员可以自行添加活动栏目、活动主题、活动详细内容、活动图片或海报、选择活动栏目、活动报名类型（需要报名，不需要报名）、报名人数限制（需要报名的活动）、活动详细内容。

（2）编辑活动信息：后台管理人员可以自行编辑活动栏目、活动主题、活动详细内容、活动图片或海报、选择活动栏目、活动报名类型（需要报名，不需要报名）、报名人数限制（需要报名的活动）、活动详细内容。

（3）发布作品信息：后台管理人员对活动信息进行增、删、改之后，就可以直接发布活动信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

（4）删除活动信息：后台管理人员可以定期（1-3年）删除已经发布的活动信息，删除活动信息时，那么前端页面就不显示已删除的活动信息，但是后台系统仍然统一保存该活动的相关信息数据。

注意：活动信息页面可分为多个栏目，不同的活动信息归属于不同的栏目层级，且栏目的标题不固定死，可以根据实际情况进行随时更换。

关于活动报名问题，凡事想要参加本平台发布的线上报名活动，一律是本平台的会员，否则不能参加该活动的线上报名，并且一个用户针对同一个活动只能报名一次。当发布的活动名额受限制时，此时系统可以自行判断是否已达到报名人数的上限，若报名人数已经达到上限，那么系统自动终止报名，提示正在报名的会员：感谢您的参与，报名人数已满。

- 管理购物车

  - 删除购物车中的作品。

  - 更改某些作品的数量。

  - 清空购物车。

- 结帐：结帐前必须再次验证用户，验证合法后，可以配置用户的收货信息、送货方式、付款方式、接下来就可下订单。

- 下订单：计算订单的运费、佣金（拍卖）、保证金（拍卖）和总计，显示订单的订单号、日期、运费、佣金（拍卖）、保证金（拍卖）和总计、收货信息、送货方式、付款方式、以及订单项目明细。

- 订单管理

  - 查看订单。

        - 用户可基于订单号、时间段、订单状态的组合条件查找

2）查看所有订单，当订单数超过一页时，要提供“第一页、上一页、下一页、最后一页”的页浏览功能。

  - 修改订单，只允许对未审核的订单进行修改。

  - 删除订单，只允许对未审核的订单进行修改

- 意见反馈

用户可以给总部提一些建议。

12．查看反馈信息：后台管理人员可查看所有的反馈信息，也可基于时间段查看反馈信息。

- 显示最新上架作品，最新拍卖作品：向用户展示最新入住的大师、最新的作品和最新的拍卖品、最新的活动消息。

- 查看积分

用户可以查看其积分情况。积分分为两大部分：大师的积分和消费者的积分。大师每卖出/拍卖出一件作品，该作品的交易金额数直接生成该大师的积分，而消费者每买/竞拍一件作品，该作品的交易金额数直接生成该消费者的积分，一元钱一个积分。积分达到一定的数值升级为该平台的对应会员，相应的积分对应相应的等级会员。积分仅作会员升级使用。

- 查看会员等级

（1）用户可以查看其会员等级情况。会员等级分为青铜会员（消费/积分达2万元）、白银会员（消费/积分达2—4万元）、黄金会员（消费/积分达4—6万元）、铂金会员（消费/积分达6—8万元）、钻石会员（消费/积分达10万以上万元）。

（2）只要用户升级为我们平台的会员，凡事在本平台上购买作品，即可享受不同等级的折扣价。青铜会员（9.3折）、白银会员（9.5折）、黄金会员（9.0折）、铂金会员（8.5折）、钻石会员（8.0折）。

- 修改用户信息，不能修改用户的ID。

- 后台管理

- 分类管理

大师分类目录如下：

一级目录分类：金、木、土、石、布、其他

二级目录分类如下：

金（金、银、铜、锡、铁、钢、铝、钛、铂）

木（木雕、木刻、根雕、竹编、草编、木拆、木挂、木饰、干燥花、叶编、漆器、藤编、核桃、秸秆）

土（陶、瓷、泥塑、石膏、玻璃）

石（石刻、玉刻/雕、水晶、玛瑙、奇石、蜜蜡、砂岩）

布（扎染、蜡染、刺绣、布编、手织）

其他 （牙雕、树脂、沙画、皮艺、纸艺、角雕、贝雕、蛋画）

注意：大师一级目录分类固定不变，大师二级目录分类在后台不固定死了，可以由我们后台管理人员自行添加修改，对应目录层级下面的大师排列顺序按积分数值由高到低进行排序。大师的积分按照大师卖出去的作品金额进行核算，一元钱为一分积分。

- 大师维护

大师信息维护（大师信息的增、删、改）：

1）添加大师信息：后台管理人员可以自行添加大师的较大照片、大师的荣誉证书、10个不同作品展示图片、大师视频、大师的名称、大师的简介、大师的详细说明（大师基本信息、大师阅历）、N个不同作品信息（作品名称、作品简介、价格信息）、你可能喜欢的大师——同类大师推荐（图片链接）。

2）修改大师信息：后台管理人员可以自行修改大师的较大照片、大师的荣誉证书、10个不同作品展示图片、大师视频、大师的名称、大师的简介、大师的详细说明（大师基本信息、大师阅历）、N个不同作品信息（作品名称、作品简介、价格信息）、你可能喜欢的大师——同类大师推荐（图片链接）。

3）删除大师信息：后台管理人员可以自行删除大师的信息，后台一旦删除了大师的信息，那么前端页面就不显示已删除的大师信息，但是后台系统仍然保存该大师的相关信息数据。

4）发布大师信息：后台管理人员对大师信息进行增、删、改之后，就可以直接发布大师信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

注意：大师详情页面前端只显示10个作品展示，而大师维护后端可以添加N个大师作品，作品一旦下架之后，系统自动补充新作品代替已经下架作品的位置。

- 作品维护

作品信息维护（大师信息的增、删、改）：

1）作品上架信息：后台管理人员可以自行添加作品的较大照片、作品的细节图片、作品的展示图片、你可能喜欢的——同类作品推荐（图片链接）、作品的简介、作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、作品的名称、作品的价格、作品的详细说明页面（图片+文字）、制作过程（图片+文字）

2）修改作品信息：后台管理人员可以自行修改作品的较大照片、作品的细节图片、作品的展示图片、你可能喜欢的作品——同类作品推荐（图片链接）、作品的简介，作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、作品的名称、作品的价格、作品的详细说明页面（图片+文字）、制作过程（图片+文字）

3）作品下架信息：系统可以自动对已经卖出的作品进行下架，而作品下架完毕之后，系统自动补充已下架作品的位置。作品一旦下架，那么在前端页面就不显示已下架的作品信息，但是后台系统仍然保存该作品的相关信息数据。

4）发布作品信息：后台管理人员对作品信息进行增、删、改之后，就可以直接发布作品信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

注意：大师详情页面前端只显示10个作品展示，而大师维护后端可以添加N个大师作品，作品一旦下架之后，系统自动补充新作品代替已经下架作品的位置。

- 竞拍维护

竞拍信息维护（竞拍信息的增、删、改）：

1）添加竞拍专场信息：后台管理人员可以自行添加竞拍专场的宣传图片、设置竞拍专场的竞拍起止时间，竞拍专场竞拍作品数目。

2）竞拍作品上架信息：后台管理人员可以自行添加竞拍作品的较大照片、竞拍作品的细节图片、竞拍作品的展示图片、竞拍专场的主题、竞拍专场的简介、竞拍专场的竞拍作品数目；竞拍作品的名称、竞拍作品的大师（文字链接）、竞拍作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），竞拍作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、竞拍作品的起拍价、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍加价幅度、竞拍作品简介、竞拍作品的详细说明页面（图片+文字）。你可能喜欢的竞拍作品——同类推荐（图片链接）。

3）编辑竞拍专场信息：后台管理人员可以自行编辑竞拍专场的宣传图片、设置竞拍专场的竞拍起止时间，竞拍专场竞拍作品数目；

4）编辑竞拍作品信息：后台管理人员可以自行编辑：竞拍作品的较大照片、竞拍作品的细节图片、竞拍作品的展示图片、竞拍专场的主题、竞拍专场的简介、竞拍专场的竞拍作品数目；竞拍作品的名称、竞拍作品的大师（文字链接）、竞拍作品的共性（颜色、尺寸、尺码、材质、规格、产地、运费），竞拍作品的异性（容量、净含量、版本、套餐、上市时间、适用、包装、库存等）、竞拍作品的起拍价、竞拍保证金、竞拍佣金、竞拍加价幅度、竞拍作品简介、竞拍作品的详细说明页面（图片+文字）、你可能喜欢的竞拍作品——同类推荐（图片链接）。

5）竞拍专场下架信息：系统可以自动对已经竞拍结束的竞拍专场进行下架，竞拍专场一旦下架，前端页面就显示该竞拍专场已经结束拍卖，后台系统仍然保存该竞拍专场的相关信息数据。

6）竞拍作品下架信息：系统可以自动对已经竞拍的作品进行下架，竞拍作品一旦下架，那么前端页面就显示该竞拍作品已经结束拍卖，后台系统仍然保存该竞拍专场的相关信息数据。

7）发布竞拍专场和竞拍作品信息：后台管理人员对竞拍专场和竞拍作品信息进行增、删、改之后，就可以直接发布作品信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

- 活动维护

活动信息维护（活动信息的增、删、改）

1）添加活动信息：后台管理人员可以自行添加活动栏目、活动主题、活动详细内容、活动图片或海报、选择活动栏目、活动报名类型（需要报名，不需要报名）、报名人数限制（需要报名的活动）、活动详细内容。

2）编辑活动信息：后台管理人员可以自行编辑活动栏目、活动主题、活动详细内容、活动图片或海报、选择活动栏目、活动报名类型（需要报名，不需要报名）、报名人数限制（需要报名的活动）、活动详细内容。

3）发布活动信息：后台管理人员对活动信息进行增、删、改之后，就可以直接发布活动信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

4）删除活动信息：后台管理人员可以定期（1-3年）删除已经发布的活动信息，删除活动信息时，那么前端页面就不显示已删除的活动信息，但是后台系统仍然统一保存该活动的相关信息数据。

- 定制作品信息审核

定制信息维护（定制信息的增、删、改）

1）审核用户定制信息：后台管理人员可以查看浏览用户发布的定制信息，并自行判断此信息是通过还是驳回。

2）驳回用户定制信息：后台管理人员可以查看浏览用户发布的定制信息，如果用户发布的定制信息违背“聚尊手工艺大师”商城平台的使用协议，那么后台管理人员及时反馈用户为什么审核不通过，对驳回的定制信息可以反馈不通过的原因。

3）取消用户定制信息：后台管理人员可以取消已经发布的定制信息，后台一旦取消的定制消息，前端页面就不显示已发布的定制信息，但是后台系统仍然统一保存该定制的相关信息数据。

4）删除定制信息：后台管理人员可以定期（1-3年）删除已经发布的定制信息，删除定制信息时，那么前端页面就不显示已删除的定制信息，但是后台系统仍然统一保存该定制的相关信息数据。

- 广告、大师及作品推荐管理

广告、大师及作品推荐信息维护（广告、大师及作品推荐的增、删、改）

1）添加广告、大师及作品推荐信息：后台管理人员可以自行添加广告、大师及作品推荐的图片、所推荐的大师和作品的详情（将已经编辑好的大师或作品链接到所需要推荐的页面）。

2）编辑广告、大师及作品推荐信息：后台管理人员可以自行编辑广告、大师及作品推荐的图片、所推荐的大师和作品的详情（将已经编辑好的大师或作品链接到所需要推荐的页面）。

3）发布广告、大师及作品推荐信息：后台管理人员对活动信息进行增、删、改之后，就可以直接发布活动信息，在点击发布按钮的时候，系统将给予温馨的提示：您确认所填信息无误？

4）删除广告、大师及作品推荐信息：后台管理人员可以定期（1-2周）删除已经发布的广告、大师及作品推荐信息，删除广告、大师及作品推荐信息时，那么前端页面就不显示已删除的广告、大师及作品推荐信息，但是后台系统仍然统一保存该广告、大师及作品推荐的相关信息数据。

注意：广告的表现形式既可以是平面类展示，也可以是视频类展示，既可以直接观看，又可以链接到其他页面。

（9）数据统计分析管理

系统数据统计分析：后台管理人员可以清晰的看到前端每一部分的数据归属于同一模块，可以清晰的每一个模块相对应的数据量的增长幅度情况，如订单情况统计、用户注册量、登录量和消费统计、拍卖情况统计、活动报名情况。（站长统计）

# 其它产品需求

## 设计风格需求

根据“聚尊手工艺大师”商城平台的产品定位来进行选择设计风格。聚尊网做的不是电商，而是一种文化，以“互联网+文化”的思维模式将手工艺大师及其作品与先进的网络、多媒体技术完美地结合在一起，打造一个文化传承与电子商务有机结合的平台，它既是一个宣传平台，又是一个电商平台，宣传手工艺大师及其作品的同时又延续手工艺文化的传承，让用户发现更多的手工艺大师，收藏世界上独一无二的手工艺品。基于平台的独特性，因此无论是整体的设计，还是局部的细节都要打破传统电商平台的固有模式，以全新的购物思维模式深入人心（先出现大师再出现作品），无时无刻都向用户传递着浓浓的古香古色中国传统韵味，无时无刻都彰显着文化、实用、审美、艺术的品质。

平台特色显示：品质保障、全国包邮、售后无忧

平台服务显示：新手指南（购物流程、账户相关、关于竞拍、订单查询、常见问题）

服务保障（购物须知、竞拍须知、定制须知、订单查询、常见问题）

支付方式（支付问题、退款问题、付款须知、保证金抵扣、关于佣金、关于保证金、如何充值）

配送方式（发货及送达时间、物流查询、验货与签收）

联系我们（客服中心、加入我们）

微信服务号：二维码

杂项：免责申明、站长小计、隐私政策、友情链接、客户投诉、帮助中心、工商网监、云南网警、安全联盟实名认证、诚信网站等、站长统计。

## b)安全需求

因为我们平台涉及的交易资金比较大，网站安全问题需要谨慎考虑，ASP.NET 运行在 IIS 上常常被黑客袭击，那么是否考虑换另外一种语言进行开发呢？如Linux操作系统 + Web 服务器: Apache +PHP

## c)性能需求

前端页面的浏览体验，需要滚动流畅，滚动浏览时不停顿。

展示批注数据的时候需要即时展示，不可以感受到明显的后台查询过程。

后台动态推送最新竞拍和最新消息到前台的提示框，不可导致浏览器进程假死。

在网速不给力的时候，需要有动态的加载动画。

保证验证码SESSION对象销毁，以便及时清除服务器的垃圾文件，优化系统运行速度。

平台的并发指数最低不少于500；

网站用户同时在线人数最低不少于100000人。

## d)监控需求

系统时时监控作品的买卖交易，其中包含了购买作品到生成订单详情的一系列活动。

系统时时监控作品的拍卖交易，其中包含了记录有多少人浏览过（围观人数）以及从出价竞拍到生成订单的一系列活动。

系统时时监控活动信息的浏览人数/报名人数。

系统时时监控定制作品信息的发布，进而对其审核。

## e)兼容性需求

需要考虑PC端各种系统和浏览器兼容性，也要考虑到移动互联网大背景下用户的访问兼容需求，包括微信、APP等。

## f)网站数据库的备份

需要提供网站数据库的备份。

## g)公司介绍需求

需要对打造“聚尊手工艺大师”商城平台的公司和相关合作企业、公司进行介绍、展示、宣传、招商。

附件三：报价周期

| 服务类别 | 服务项目 | 费用预算 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据结构设计 | 平台数据库结构设计 | 12000 | 网站数据库数据表单及数据关联设计，基于N层结构进行设计，提高数据增删改查效率。加强用户使用体验。 |
| 页面设计及切片 | 平台首页设计及切片 | 4000 | 网站首页风格、功能搭配、版块布局设计及切片。 |
|  | 平台栏目页设计及切片 | 800*9=7200 | 网站栏目页风格、版块布局设计及切片。 |
|  | 平台内容页设计及切片 | 500*10=5000 | 网站内容页风格、内容显示搭配设计及切片。 |
|  | 平台流程页设计及切片 | 800*3=2400 | 根据流程图、对整个流程设计及切片。 |
| 应用系统开发 | 电商型信息发布与管理系统 | 3800 | 网站新闻资讯增删改查管理系统，及时发布动态及公告，方便用户了解平台最新资讯；便捷的帮助信息发布，流程发布，为用户提供线上使用操作指导，加强用户体验提升。 |
|  | 电商型商品发布与管理系统 | 5800 | 网站商品增删改查管理系统，针对手工艺品类商品的属性特点进行针对性设计开发，使作品属性定位更准确，用户浏览更便捷，平台管理更高效。 |
|  | 视频发布及管理系统 | 2800 |  |
|  | 广告发布与管理系统 | 3000 | 针对促销，热卖，新品等作品在网站首页醒目的位置发布广告推荐链接，提高访客的关注度。后期可以采取广告位招租的形式提供给大师使用，增加平台效益。 |
|  | 会员注册登录系统 | 500 | 用户通过手机号码+密码+密码确认+短信验证码的形式进行注册，平台第一时间掌握用户的有效联系方式；便于用户忘记密码找回，提升用户体验。 |
|  | 会员自助管理系统 | 3500 | 普通消费会员管理，会员注册后无需审核，会员可在线完善个人信息、维护收货信息，个人账户安全维护。普通消费会员达到指定金额后可以升级，享有更多的优惠政策。 |
|  | 购物车管理系统 | 3000 | 购买多种商品放入购物车之后，可以查看购物车所购买的产品，同类作品同时加入购物车方便用户比较和选择，排除掉的作品可以直接从购物车中删除。确定要购买的作品可以进行在线结算。 |
|  | 订单管理系统 | 3500 | 会员下单后需要确认订单的信息，主要包括：收货人姓名、手机号码、联系地址等等，确认无误之后就可以提交订单，后台就显示会员的订单信息，平台根据会员的收货信息进行订单审核和发货。 |
|  | 积分管理系统 | 3000 |  |
|  | 在线支付接口整合 | 1000*3=3000 | 需要甲方向第三方支付平台（银联支付、微信支付、支付宝支付）申请支付接口，甲方提供接口，乙方负责整合到网站上（支付接口用于平台在线充值）。 |
|  | 短信接口整合 | 1000 | 平台方向第三方平台申请短信接口，方便用户在平台上注册，购物，接收物流状态，各类提醒信息将以短信的形式发送到平台用户的手机上（甲方提供第三方短信接口，乙方负责整合）。 |
|  | 虚拟货币充值及结算系统 | 5000 | 消费者线上消费通过充值的方式购买平台虚拟币，通过充值+赠送的方式吸引用户消费，充值后虚拟货币可以在线进行购物支付、参与竞拍，虚拟货币可以申请提现。 |
|  | 在线拍卖管理系统 | 25000 | 由平台管理员添加拍卖作品（作品名称、作品属性、创作大师、起拍价格、加价幅度、作品详情），发布后在前台拍卖专区显示，用户通过前台进行浏览，缴纳竞拍保证今后参与竞拍出价，在拍卖结束之前，出价次数不限。平台前端显示所有用户的出价流水以及当前最高出价，新的出价不得低于当前最高出价。拍卖成功后，由消费者在规定时间内补足竞拍余款，补足后拍卖成功，用户提货，交易结束。如在规定时间内未补足竞拍余款，则拍卖失败，保证金扣除，交易结束。其他为中拍用户保证金解冻，用户可以进行其他交易或提现到银行账户。 |
|  | 作品订制管理系统 | 5000 | 由消费者发布作品定制需求到平台，平台审核通过后在前台定制专区显示，普通用户只能查看到定制需求，无法查看消费者联系方式，吸引更多消费者发布定制需求；大师登陆后既可以查看定制需求又可以查看联系方式，有合作意向的大师可以通过电话和定制消费者取得联系，当消费者和大师合作洽谈成功后，通过平台点击确定合作定制结束，平台定制需求状态显示为订制结束，在定制结束前所有有合作意向的大师都可以和消费者取得联系。 |
|  | 增强型作品筛选检索系统 | 1000 | 通过多条件复选式的方式进行搜索，用户可根据不同产品的属性进行多种条件复选搜索，用最短的时间找到自己想要的信息。 |
|  | 活动及报名管理系统 | 1000 | 活动发布分为通知类活动或者报名类活动，通知类活动发布后前台面向消费者展示即可；报名类活动发布后，用户必须在登录后才可以进行报名，报名时直接读取会员的身份信息提交到平台。 |
|  | 在线客服管理系统 | 0 | 整合第三方沟通工具（QQ，微信）为用户提供在线服务，解决用户在消费过程中产生的疑问。 |
|  | 一键收藏分享系统 | 0 | 会员在浏览网站时可以把自己喜欢的商品或者相关信息收藏起来和分享到朋友圈、QQ空间、人人网、微博等平台内。 |
|  | 友情链接管理系统 | 0 | 可以将其他网站的网址链接到我们网站上去，进行互换，有利于网站的优化和推广。 |
|  | 流量统计系统 | 0 | 基于第三方流量统计工具（站长工具）对网站浏览基础数据进行统计，便于平台管理人员根据统计数据对平台运营做出决策。 |
|  | 后台管理系统 | 0 | 由超级管理员设置平台不同栏目的分管理员，每个分管理员管理各自的栏目，对栏目信息进行增删改查操作。管理员后台操作记录会记录到操作日志中。 |
| PC版小计 | 100,500元 |
| 触屏版 | 加收PC版50%费用，即人民币50250元 |
| 微信公众平台申请、认证、触屏网站整合 | 0元 |
| 域名 | .COM英文域名一个，例：www.ynyes.com，首年赠送。次年续费150元/年 |
| 云主机 | 云主机（采用独立操作系统，独立物理分区，分布式存储，双机热备，容灾系统，8核CPU，16GB内存，20MB独享带宽，300GB数据硬盘，昆明电信机房，免费ICP备案） 服务费用：15886元/年。 |
| 网站运营要求 | 平台的并发指数最高不超过500； 网站用户同时在线人数最高不超过2000人。 |
| 总计 | 166,636元，人民币大写壹拾伍万柒仟肆佰叁拾陆元整。 |

| 开发进程 | 时间周期 | 参与人员 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 3个工作日 | 商务顾问、系统架构师、设计师、程序工程师、委托方代表 |
| 数据结构设计 | 15个工作日 | 系统架构师 |
| 平面设计 | 30个工作日 | 设计师 |
| 平面确认及修改 | 20个工作日 | 商务顾问、设计师、委托方代表 |
| 切片 | 20个工作日 | 前端设计师 |
| 程序开发 | 35个工作日 | 商务顾问、程序工程师、委托方代表 |
| 微信公众平台注册及认证 | 7个工作日 | 商务顾问、委托方代表 |
| 网站测试及修改 | 10个工作日 | 商务顾问、程序工程师、设计师、委托方代表 |
| 短信接口申请及整合 | 3个工作日 | 商务顾问、程序工程师、委托方代表 |
| 支付接口申请 （微支付、银联、支付宝） | 10个工作日 | 商务顾问、委托方代表 |
| 微信公众平台整合 | 1个工作日 | 程序工程师 |
| 支付接口整合 | 5个工作日 | 程序工程师 |
| 网站验收 | 5个工作日 | 商务顾问、委托方代表 |
| 开发周期总计：80——100个工作日 （部分开发进程可以同时进行） |

附件四：金牌售后服务

昆明天度网络信息技术有限公司与贵单位在没有签订合同情况下，为的能达成更好的共识，昆明天度网络信息技术有限公司向贵单位保证合同签订后提供以下售后服务，该条款在签订协议时可作为合同的附本一起签订，同样具有法律效率，具体内容如下：

1、天度网络将为其设计的软件系统提供免费技术维护，如果软件系统运行期间出现技术性问题，公司保证于8小时内提供技术咨询，必要时在24小时赶赴现场（昆明市区内）。客户服务部设立技术支持热线，由经验丰富的网络技术人员为客户提供快捷、准确的支持服务；800-889-7711、0871-63157517。

2、公司客户服务部会定期对客户进行回访，收集客户对公司各项服务的反馈意见，总结对公司服务的满意程度，以便不断改进完善公司的各项服务。同时，公司建立了客户投诉机制，客户服务部配有专人负责接待客户投诉并跟进解决，以保证客户的利益。同时通过客户的投诉对各部门的工作进行评价，不断加强公司各部门及员工的服务及质量意识，力求为客户提供一流的服务。

3、网站建好以后，我公司提供对贵单位的人员进行培训，直到贵单位的操作人员能运用后台为止。

4、我公司把网站建好以后，把所有的管理权限（包括后台的管理密码、域名的解析密码等）交给贵单位，并把网站的原代码刻成光盘交给贵单位。

5、网站建好以后，我公司免费为贵单位在百度、Google等各大门户网站做搜索引擎的优化，从而为贵单位节省一笔额外的推广费用。

6、网站做好后，我公司免费为贵单位做数据备份（若贵单位那边的数据出了问题，我公司这边还有一份作为备用，以免影响贵单位的正常运行）和系统升级等。

7、免费为贵单位的网站进行ICP备案。

8、保证网站7*24小时畅通，当接到BUG报告时，0.5小时内递交到支持小组，2小时做出BUG分析判断，1个工作日内排除故障。

[以下无正文]

# Comments

合同“2-2”相关条款内容改成

“2-2、甲方应在本合同签订后乙方进行页面设计及切片期间，向乙方提供设计、开发、制作网站所需的全部资料（包括但不限于：栏目结构、公司简介、LOGO及其他文字、图片、照片等）；甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法，并不侵犯任何第三方合法权益。”

合同“2-3”相关条款内容改成“2-3、甲方应在网站建设过程中对乙方给予积极配合，并及时对乙方的阶段性工作成果（包括但不限于：网站设计完成、网站功能完成、网站测试、网站上线）进行书面验收确认或书面提出明确、具体、可执行的修改要求。”

合同“2-5”相关条款内容改成“2-5、甲方应对自己网站的合法性负责；合同签订后乙方协助甲方取得国家机关按法律法规规定的批准、许可和网站ICP备案号，并确保该信息真实一致；甲方应对自己网站上的言论承担责任，甲方应在符合国家相关法律法规的规定和社会公共利益的前提下使用本标的，保证不违反国家法律法规的规定，并不侵犯任何第三方的合法权益。甲方知晓并承诺：若因违反2-1、2-2、2-3、2-4、2-5条款将可能引发网站交付延期、合同无法执行，由此引发的责任和损失由甲方承担。”中红色字体文字相关内容删除。

合同“3-1”相关条款内容改成“ 3-1、在甲方按本合同约定全面履行付款义务并在乙方进行页面设计及切片期间提供全部资料且经乙方确认后，乙方进行网站设计和程序功能开发，乙方应按照本合同约定按时完成网站建设工作并通知甲方进行验收。

合同“3-4”相关条款内容中红色字体“网站售后服务”需要明确具体的网站售后条款内容。除此之外，红色字体“不包括网站资料的录入、修改和图片处理”相关文字后面需要注明前提条件：在网站正常运行的前提下。

合同“第四条”相关条款内容中红色字体删除。

合同“8-3”相关条款内容改成“8-3、在合同建设过程中，如因乙方原因（包括但不限于公司破产、注销、拖延履行义务、提出超出本合同约定范围的要求、不按约定时间交付工程项目等）导致无法继续履行本合同的，视为乙方违约。乙方必须承担继续履行、重新设计制作等违约责任，若乙方违约给甲方造成经济损失的，乙方需向甲方支付本合同总价款20%的违约金。”

合同“8-3”相关条款内容中中红色文字内容删除。

将“乙方”改成“甲方”

合同“第十一条”相关条款内容改成在甲乙双方共同签订合同以后，因任何一方而导致本合同的终止、撤消、解除、无效，违约方需要承担相应违约责任。

4-1甲乙双方都应在开发期间共同完成“聚尊手工艺大师”商城平台的内测、公测及上线相关工作。

4-2甲方对合同标的拥有版权和使用权，乙方可在甲方授权的业务范围内使用这些作品。

4-3甲方拥有该网站域名、应用系统、系统中资料的所有权，并拥有和使用域名和空间的管理权限。

4-4甲方验收时，除了对双方所确认的功能进行验收外，还需要对网站承载性能要求进行验收。

4-5乙方若没有在合同期限内完成项目时，将承担违约责任，违约金为合同总额的20%。

4-6乙方应保证平台的并发指数不少于500；

网站用户同时在线人数不少于100000人，否则甲方视为不达标，不给予验收。

4-7乙方在开发过程中，需要向甲方提供相应的信息结构图、产品结构图、界面线框图、功能流程图、PRD文档，原型设计，实时与甲方沟通平台开发。

4-8乙方应该对本合同履行过程中甲方的信息和资源（包括但不限于合同中涉及的技术信息、策划文档、技术文档、源代码和技术资料，甲乙双方之间工作往来的传真，信函，会议文件、电子邮件等）做到绝对的保密，否则将承担相应的法律责任，并赔偿由此产生的一切损失。

4-9乙方完成网站建设项目并经甲方确认验收时，需要向甲方交付应用系统、平台开发的源代码以及相关文档。

4-10乙方在甲方签署《网站设计确认书》之日起          个工作日内完成网站上线进行外测，并提交上线版给甲方验收，甲方应在一周内验收完毕。若验收合格，甲方应签署《验收报告》；若验收不合格，甲方应在验收期限内书面提出合理、可执行修改意见，乙方予以及时修改和调整，并再次通知甲方验收。

4-12付款方式：本合同签订之日起三个工作日内， 甲方在      年      月      日之前向乙方支付合同第一次付款50%即￥      元，人民币大写；乙方按照甲方需求将网站开发完成，并经甲方验收确认后三个工作日内，甲方在      年      月      日之前向乙方支付合同第二次付款40%即￥      元，人民币大写；网站上线，测试运行成功并经甲方确认后正式使用1个月后的三个工作日内，甲方在      年      月      日之前向乙方支付合同第三次付款10%￥      元，人民币大写。

附件二里面缺少产品信息结构图、功能需求说明，将报价周期放在附件三

功能需求说明纳入合同附件二

目前还需要进一步确认的有以下几点：

- 用户注册/登录问题（详情请看注册流程图）

- 平台需要加入视频

- 每个大师详情前端页面只显示10个作品，后台可以添加N个作品，前端页面中的某个作品一旦卖出去，那么后台系统自动上架新作品顶替已卖出的作品

- 每个竞拍专场和每件竞拍作品一旦竞拍结束，前端页面的状态显示

- 已找到大师的定制消息的状态显示

- 同类大师、作品、竞拍作品的推荐（后台添加设置、前端显示）

- 关于删出大师的信息、下架作品的信息、已经结束后的竞拍信息、定制信息、活动信息的删除和保存问题

此项服务还需要添加以下内容：系统数据库需包含数据的统计和分析。

会员与积分同属一个系统，将积分纳入其中。

功能做出相应有些变化，需要重新核算。

不进行开微信公众平台申请、认证、触屏网站整合发

关于域名和空间相关内容必须注明一年到期之后的使用费用。

这里需要注明：根据项目的实际情况，当前平台处于投入市场的前期，用户量是一个递增阶段，没有达到一个稳定期，没有必要使用云主机，浪费资源，暂时先使用免费的虚拟主机，等平台的并发指数超过500以上；网站用户同时在线人数最高超过100000人时，再进行升级使用云主机。但需要说明使用虚拟主机的并发指数和用户人数同时在线的极限。

网站运营要求需要作出相应的修改：平台的并发指数最低不少于500；

网站用户同时在线人数最低不少于100000人。

功能做出相应有些变化，需要重新核算。

微信支付，银联支付，支付宝

微信公众平台整合功能去掉